MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

CENTRO DE CIÊNCIA DO SISTEMA TERRESTRE

PROJETO BÁSICO

Contratação de Serviço Técnico Especializado Relacionado à Consolidação e Manutenção de Componentes de Descrição Visual e Observação de Simulações em uma Ferramenta para Modelagem Dinâmica Espacial com Foco em Modelos Acoplados dos Sistemas Natural e Humano

ÍNDICE

1.	objeto	4

2.	justificativa	5

3.	objetivo	7

4.	requisitos gerais obrigatórios	7

5.	Descrição do ambiente atual	7

6.	Especificação do objeto	7

7.	critérios de Aceitação do objeto	11

8.	garantia	11

9.	Documentação a ser fornecida pelas Licitantes	11

10.	Responsabilidades da prestadora de serviço	12

11.	responsabilidades do contratante	13

12.	Critérios de acompanhamento do Contrato	13

13.	Cronograma de Eventos	13

14.	FORMA DE PAGAMENTO	14

15.	Eventos que implicam em penalidades	14

16.	ORÇAMENTO ESTIMADO	17

17.	FONTE DE RECURSOS	17

18.	Julgamento das propostas apresentadas	17

# objeto

Estudar as relações entre as atividades humanas e os sistemas naturais é fundamental para avançar nossa capacidade em produzir modelos cada vez mais realistas sobre as interações homem-natureza e seus impactos para a dinâmica do sistema terrestre. Neste contexto, as questões relacionadas às dinâmicas de uso e cobertura da terra têm destacada importância. A dinâmica de mudança da cobertura tem interações com as mudanças no clima que por sua vez impactam as localidades em um processo contínuo e interligado. Estas dinâmicas são o resultado de uma complexa rede de interações entre os atores sociais envolvidos, cujas características, habilidades cognitivas e objetivos são necessariamente heterogêneos. Uma forma de explorar e buscar uma maior compreensão de processos de grande complexidade é o uso efetivo da modelagem computacional e simulação para observação e experimentação in-silicium das propriedades dinâmicas destes sistemas.

A Divisão de Sistemas Sócio-Ambientais (DSSA) do Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST) tem como parte de sua missão o estudo destas dinâmicas para instrumentalizar os processos de construção de políticas públicas informadas, observando as questões das mudanças climáticas e ambientais no contexto do Estado brasileiro. Desta forma, a inclusão dos sistemas sociais nos modelos de apoio à decisão de políticas climáticas e ambientais é fundamental. Para isso, é necessário o estabelecimento de ferramentas computacionais que materializem um ambiente amplo, flexível e extensível para suporte à implementação e à simulação destes modelos.

A pesquisa recente do INPE na elaboração de ferramentas computacionais para a implementação de modelos que capturem estas dinâmicas está orientada para o desenvolvimento do TerraME (Terra Modeling Environment). O TerraME é um ambiente de código-fonte aberto, disponibilizado através da Internet na página http://www.terrame.org. A experiência adquirida pelo INPE e seus parceiros científicos e tecnológicos em projetos recentes com o uso do TerraME indica que esta ferramenta possui uma gama de funcionalidades que permitem a modelagem integrada dos sistemas natural e humano, um grande desafio da ciência atual. Algumas das funcionalidades do ambiente que facilitam esta modelagem são: integração de escalas de diferentes resoluções espaciais e temporais, acesso direto a bancos de dados espaciais TerraLib (desenvolvida pela Divisão de Processamento de Imagens – DPI/INPE), e representação de anisotropia. Este projeto básico tem como objeto a consolidação e o desenvolvimento de novas funcionalidades para o TerraME.

# justificativa

Existem dois desafios atuais no tocante ao desenvolvimento de ferramentas para a implementação e simulação de modelos dinâmicos espaciais. Primeiro, pesquisadores devem focar no desenvolvimento do modelo em si, ao invés de se preocupar com a leitura e escrita dos dados, as estruturas de dados internas do modelo, e o controle da simulação. Para isto, uma ferramenta computacional tem que ser flexível, apresentando tipos abstratos de dados que refletem conceitos que podem ser usados na construção de modelos espaciais dinâmicos em diferentes áreas do conhecimento. Segundo, ferramentas devem promover a interação entre membros de equipes multidisciplinares, uma exigência cada vez maior da ciência moderna. Para isto, o uso de metáforas visuais utilizadas para representar graficamente o modelo idealizado pelo usuário, além de funcionalidades de observação dos resultados de modelos, facilitam a compreensão e incentivam a colaboração de pesquisadores sem um sólido conhecimento em simulação computacional.

O TerraME tem como objetivo ser uma ferramenta flexível e amigável para a modelagem dinâmica espacial de propósito geral. Atualmente, ele se encontra na versão 1.0 BETA e está disponível para as plataformas Windows e Linux. O TerraME framework é composto de um núcleo, contendo funcionalidades básicas, e um conjunto de extensões que auxiliam o modelador em várias etapas da construção de modelos dinâmicos espaciais.

O aplicativo TerraME-Observer é uma extensão do TerraME que possibilita a visualização gráfica dos processos que ocorrem durante a execução de um modelo. Sua atual versão possui estratégias para a visualização das alterações ocorridas no espaço geográfico, através de gráficos, plotagem do espaço e suas propriedades, ou salvamento em arquivos. Desta maneira, as funcionalidades providas por este componente são essenciais para verificar e depurar modelos, bem como analisar os resultados por eles produzidos. Na sua atual versão, ele oferece visualizações para quase todos os tipos existentes na linguagem de programação da plataforma TerraME.

O aplicativo TerraME GIMS (TerraME Graphical Interface for Modeling and Simulation) é uma extensão da plataforma TerraME que tem como objetivo permitir a descrição visual de modelos dinâmicos espacialmente explícitos por meio da especificação de diagramas e da interação com componentes de sua interface gráfica. Desta maneira, o aplicativo TerraME GIMS 1.0 pode ser caracterizado como uma ferramenta CASE (Computer Aided System Engineering). Na sua atual versão, ele permite a descrição gráfica somente da estrutura dos modelos e, posteriormente, gera de forma automática o código Lua correspondente a essa estrutura.

De forma a garantir a continuidade do desenvolvimento destas ferramentas, consolidando e evoluindo as suas tecnologias para um melhor suporte à construção e simulação de modelos dinâmicos espaciais, o INPE deve contratar o serviço de ajuste, melhoria e implementação de novas funcionalidades. Com isto, espera-se incrementar o leque de possibilidades para a construção e análise de modelos dinâmicos espaciais,  facilitando o desenvolvimento destes modelos, e permitindo um maior uso e disseminação das tecnologias disponíveis no TerraME.

# objetivo

Contratação de serviço técnico especializado relacionado ao desenvolvimento relacionado à consolidação e manutenção do TerraME, uma ferramenta para modelagem dinâmica espacial com foco em modelos acoplados dos sistemas natural e humano, bem como dos componentes de descrição visual e de observação de simulações. O serviço a ser contratado será executado na própria PRESTADORA DE SERVIÇOS.

# requisitos gerais obrigatórios

- Os executáveis gerados deverão ser estáveis e ter suas funcionalidades testadas e validadas. Verificar a consistência da nova versão através do retorno positivo para todos testes unitários atualmente disponíveis no próprio TerraME e desenvolver casos de teste unitário para todos os novos tipos de dados e funções implementadas.

- Documentar o código-fonte C++ implementado no formato Doxygen, em inglês.

- Produzir e entregar um CD contendo código fonte, instaladores, executáveis, documentação do código, casos de teste e relatório de atividades.

# Descrição do ambiente atual

(não se aplica)

# Especificação do objeto

- Módulo TerraME-Observer. Desenvolvimento do módulo TerraME Observer 1.1, para as plataformas Linux e Windows. As seguintes atividades deverão ser desenvolvidas:

  - Atualmente, observadores não são tipos da linguagem Lua enquanto que as legendas (que dependem dos observadores) são. Alterar a API (Application Programming Interface) para a gerência de legendas e observadores de forma a torná-la mais consistente e prática, tratando ambos de forma similar.

  - Facilitar a especificação de legendas. Valores dos parâmetros das legendas devem ser, sempre que possível, inferidos de forma automática, ou baseados na presença ou ausência de valores de outros parâmetros, de forma que o usuário escreva o mínimo de código para obter um resultado satisfatório.

  - Implementar funcionalidades para que, sempre que possível, as legendas recuperem de forma automatizada os valores dos parâmetros a partir de definições (atributo, cores, estratégia) associadas a temas armazenados em bancos de dados TerraLib.

  - Uniformizar o tratamento do atributo “currentSate” dos tipos Agent e Automaton entre os diversos observadores. Atualmente, somente o observador “Text Screen” pode monitorar tal atributo.

  - Resolver as falhas na ordenação e na visualização dos eventos dentro dos observadores disponíveis para o tipo Timer durante a simulação.

  - Desenvolver um observador que permita controlar a execução de um modelo TerraME, possuindo botões para executar, parar e finalizar a simulação.

  - Implementar um observador para o tipo Society, desenhando todos os agentes no espaço. O observador deverá ser um único objeto em memória, e não uma coleção de observadores de Agent (atualmente implementado). O observador deverá funcionar corretamente nos casos de criação e remoção de agentes da Society.

  - Melhorar a representação gráfica dos agentes inseridos em um espaço celular de maneira a distinguir células que possuem quantidades diferentes de agentes dentro delas.

  - Aprimorar a qualidade gráfica dos observadores. Os mapas fornecidos para monitoramento dos espaços celulares devem apresentar bordas e eixos bem delineados, as cores utilizadas para desenhar os agentes sobre os espaços celulares deverão ser distintas da cores do mapas, e a semântica das estratégias de sobreposição de camadas nos observadores do tipo mapa deve ser esclarecida e documentada.

- Módulo TerraME GIMS. Desenvolvimento do módulo TerraME GIMS 1.1 para as plataforma Linux e Windows. As seguintes atividades deverão ser desenvolvidas:

  - Implementar funcionalidade para a validação dos nomes de variáveis (identificadores) dos modelos, de forma a garantir a consistência dos nomes e a unicidade das variáveis.

  - Apresentar de forma destacada as propriedades obrigatórias dos objetos na janela Properties view. Esta atividade deve ser desenvolvida para todos os conceitos visuais.

  - Possibilitar a criação de vizinhanças a partir dos editores visuais do TerraME GIMS, e indicar visualmente os objetos que possuem algum tipo de vizinhança.

  - Implementar uma perspectiva Eclipse específica para o TerraME GIMS. Esta deve tornar visível apenas as janelas (views) necessárias para a descrição visual dos modelos, e não todo o ambiente com diversas funcionalidades que não possuem qualquer utilidade para os desenvolvedores de modelos dinâmicos espaciais.

  - Disponibilizar uma versão empacotada para distribuição e instalação do TerraME GIMS, contendo todas as dependências necessárias para a utilização do aplicativo, incluindo versões dos softwares Eclipse, Lua plug-in e TerraME GIMS plug-in.

- TerraME. As seguintes atividades deverão ser desenvolvidas no tocante ao produto TerraME:

  - Migrar a plataforma de desenvolvimento Windows de um software proprietário, Microsoft Visual Studio 2005, para um software livre, o Minimalist GNU for Windows (MinGW, http://www.mingw.org/).

  - Integrar os códigos-fonte para Windows e Linux de forma que passe a existir um único código para ambas as plataformas. Atualmente, o executável Linux é compilado com o g++ e o executável Windows compila em Microsoft  Visual Studio 2005, que não atende a todas as restrições de codificação impostas pelo compilador g++.

  - Construir instaladores Windows e Linux em uma plataforma livre, abandonando o ambiente de instalação InstallShield, provido pelo Microsoft Visual Studio, passando a usar o aplicativo InstallJammer (http://www.installjammer.com/), capaz de gerar setups para ambas as plataformas.

  - Atualizar o TerraME para a versão mais recente da TerraLib disponível na data de emissão da ordem de compra.

# critérios de Aceitação do objeto

Serão usados os seguintes critérios para a análise e aceitação do objeto:

- Instalação do software;

- Execução de testes unitários, bem como vários modelos implementados no INPE;

- Análise do código-fonte e da documentação.

# garantia

A PRESTADORA DO SERVIÇO garantirá os itens fornecidos no escopo do contrato pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da conclusão dos testes de aceitação final e recebimento definitivo do objeto contratado pelo INPE.

# Documentação a ser fornecida pelas Licitantes

- Para atender adequadamente às necessidades do projeto, a PRESTADORA DO SERVIÇO deverá possuir qualificação técnica referente aos seguintes requisitos:

  - Desenvolvimento de aplicativos com a biblioteca TerraLib e no desenvolvimento de programas utilizando a linguagem C++.

  - Desenvolvimento de aplicativos, componentes ou módulos de software nos seguintes ambientes: Sistemas operacionais Windows e Linux, compilador GNU C++, toolkit QT, da empresa Nokia, para gerar interfaces gráficas.

- A PRESTADORA DE SERVIÇO deverá apresentar uma proposta de preço pelos serviços a serem prestados.

# Responsabilidades da prestadora de serviço

A PRESTADORA DE SERVIÇO deve cumprir todas as obrigações constantes no Projeto Básico, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- Efetuar a entrega do objeto conforme especificações, prazo e local constantes no Projeto Básico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

- Providenciar um manual de instalação acompanhando o objeto;

- Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas.

## Documentação a ser fornecida pela Prestadora de Serviço

A PRESTADORA DE SERVIÇO deverá fornecer a seguinte documentação:

- Manual de instalação;

- Manual de compilação e versões de softwares usados;

- Relatório final descrevendo as principais alterações no código-fonte, bem como as estratégias adotadas para as novas funcionalidades.

## Termo compromisso com relação a sigilo e ciência a normas de segurança vigentes

(não se aplica)

# responsabilidades do contratante

São de responsabilidade do contratante:

- Fornecer informações técnicas específicas que a PRESTADORA DE SERVIÇO julgue necessárias para a implementação do produto.

- Verificar e validar o conteúdo do produto entregue.

# Critérios de acompanhamento do Contrato

O INPE e a PRESTADORA DO SERVIÇO designarão funcionários responsáveis que decidirão sobre as questões técnicas específicas relativas a cada um dos serviços descritos na seção 6 deste Projeto Básico.

# Cronograma de Eventos

A entrega dos produtos deverá ser efetuada em no máximo 120 dias da colocação da ordem de compra. O término da ordem de compra será marcada pela aceitação, por parte do INPE, do fornecimento especificado, através de um documento assinado pelos respectivos responsáveis.

| DATA | EVENTO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| Dia D | Emissão da Ordem de Compra | INPE |
| Dia D | Aceite da Ordem de Compra | PRESTADORA DE SERVIÇO |
| Dia D + 120 | Entrega do serviço | PRESTADORA DE SERVIÇO |
| Dia D + 135 | Emissão do Aceite Final Início da Garantia | INPE PRESTADORA DE SERVIÇO |
| Dia D + 145 | Efetivação do pagamento | INPE |
| Dia D + 510 | Fim do Período de Garantia (365 dias) | PRESTADORA DE SERVIÇO |

# FORMA DE PAGAMENTO

Os produtos serão objeto de análise técnica e o pagamento será efetuado após a aceitação de todos os produtos pela equipe técnica do INPE, na forma de crédito em conta corrente.

# Eventos que implicam em penalidades

- Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a PRESTADORA DE SERVIÇO que:

  - Não executar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

  - Ensejar o retardamento da execução do objeto;

  - Fraudar na execução da contratação;

  - Comportar-se de modo inidôneo;

  - Cometer fraude fiscal;

  - Não mantiver a proposta.

- A PRESTADORA DE SERVIÇO que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

  - Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;

  - A não entrega de um ITEM conforme as especificações implicará em multa compensatória de 15% para cada um dos ITENS A.1, A.6, A.7, B.4, B.5, C.3 e C.4, e 10% para cada um dos demais ITENS, sobre o valor total da contratação. A mesma multa compensatória será aplicada em caso de inexecução dos respectivos ITENS.

  - Multa moratória de 2% por dia de atraso injustificado sobre o valor total da contratação, até o limite de 10 (dez) dias.

  - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos;

  - Impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

  - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a PRESTADORA DE SERVIÇO ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

- Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a PRESTADORA DE SERVIÇO que:

  - Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

  - Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da contratação;

  - Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

- A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à PRESTADORA DE SERVIÇO, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

- A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

- As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

# ORÇAMENTO ESTIMADO

Os orçamentos consultados perfazem uma média de R$60.316,67, e estão em anexo.

# FONTE DE RECURSOS

A fonte de recursos para esta aquisição é a PTRes 21.571, ação 67510001002 (natureza: serviço de terceiros Pessoa Jurídica, 33.90.39), do Orçamento da União de 2011.

# Julgamento das propostas apresentadas

Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço.